## Slide 1
Научно-технический центр «Гектор»
Программный комплекс
«Гектор: Проектировщик-строитель»
Версия ЭКСПЕРТ
Инструмент для разработки проектов организации строительства (ПОС),
проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК)
Свидетельство РФ о регистрации в Реестре программ для ЭВМ № 2007613520
Программный модуль
«Календарное планирование производства работ» (ППР)



## Slide 2
Программный модуль предназначен для составления календарных планов производства работ по возведению здания, сооружения или его части на уровне документации для ППР.
В составляемом календарном плане производства работ устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением. Исходной информацией для календарного плана служат показатели сметных расчетов: перечень работ, необходимые для выполнения работ ресурсы, трудоемкость выполнения работ.
В программном модуле реализованы простые и эффективные способы взаимоувязки выполняемых работ, что дает возможность легко и быстро построить сетевую модель и оптимизировать продолжительность выполнения работ для различных вариантов их выполнения. Предусмотрена возможность учета фактически выполненного объема работ.
Программный модуль позволяет формировать документы, предусмотренные составом и содержанием ППР: календарный план производства работ, графики потребности в материалах, машинах и механизмах, графики движения рабочей силы.
Краткое описание функций
программного модуля



## Slide 3
Максимальное использование результатов сметных расчетов


Реализован импорт информации из сметных программ: в формате единого блока обмена АРПС 1.10 и в формате программы "Гектор: Сметчик-строитель". В программу календарного планирования автоматически загружается перечень работ из сметы, необходимые для выполнения каждой работы ресурсы, трудоемкость выполнения работ.
Предусмотрена возможность подключения любой сметно-нормативной базы данных и/или создания собственной базы данных.

## Slide 4
Сетевая модель производства работ


Простые и эффективные способы взаимоувязки работ позволяют легко и быстро построить сетевую модель. Можно задавать условия начала работы в зависимости от процента выполнения или количества дней после начала/до окончания какой-либо из взаимосвязанных работ календарного плана.

## Slide 5
Диаграмма Ганта


Программный модуль позволяет проводить многовариантные расчеты сетевой модели (критического пути, резервов времени) с оптимизацией по продолжительности выполнения работ при изменении количества машин и механизмов, составов бригад, технологических схем производства работ и других параметров.

## Slide 6
Импорт объемов выполненных работ


Ввод фактического выполнения объемов работ возможен посредством импорта актов выполненных работ из программ сметных расчетов.
Предусмотрен и ручной ввод фактических объемов для работы или группы работ.

## Slide 7
Многоуровневые календарные планы


Построение многоуровневых вложенных календарных планов производства работ дает необходимую степень детализации календарных планов и возможность объединять календарные планы для управления ресурсами на уровне строительной организации.

## Slide 8
Печать календарного плана
производства работ



## Slide 9
Печать графика потребности
в материалах



## Slide 10
Печать графика потребности
в машинах и механизмах



## Slide 11
Печать графика движения
рабочих кадров по объекту

